项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：额敏县东城区供水管网新建及改造工程

实施单位（公章）：额敏县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：额敏县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2023年2月

目  录

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

（二）项目绩效目标：	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	3

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	13

（一）评价结论	13

（二）主要绩效	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	18

五、预算执行进度与绩效指标偏差	19

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因分析	19

七、其他需要说明的问题	19

八、有关建议	19

- 一、基本情况

- （一）项目概况：额敏县东城区供水管网新建及改造工程，为改善东城区居民的生活环境水平，加快城镇化进程，提高水资源的利用率，建设该项目。总投资2950万元，建设内容：改建新建供水管道长度12000米及相关配套附属设施，管径DN300~DN600。

- 1、项目背景

- 经过长期的努力，额敏县市政基础设施发展已具有一定基础。全

- 社会对市政基础设施的认识不断深化，对提高市政基础设施保障服务能力的期盼也更加强烈，为进一步加强市政基础设施建设提供了良好环境。面对日趋激烈的竞争态势，加快构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代市政基础设施体系，将成为城市的必然选择，而综合实力的显著提升，也为进一步加强市政基础设施建设提供了现实可能。

- 2、主要内容及实施情况

- 额敏县东城区供水管网新建及改造工程，为改善东城区居民的生活环境水平，加快城镇化进程，提高水资源的利用率，建设该项目。总投资2950万元，建设内容：改建新建供水管道长度12000米及相关配套附属设施，管径DN300~DN600。该项目于2021年9月20日开工建设，预计2023年4月复工，2023年12月底可完工投入使用。目前已完成总工程量的43%。

- 3、资金投入和使用情况

- 资金投入情况：该项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，实际总投入1000万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。

- 资金使用情况：该项目年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100.00%，用于开挖及管道铺设12000米，阀门井、排气井、排泥井4座；调压井和流量井各1座已完成，其中除调压井外其他井内阀门已安装完成，门卫室房建工程及配套设施工程已完工；旧井阀门更换及开挖完成5座。

- （二）项目绩效目标：

1、总体目标：以城乡供水基础设施均等化为导向，坚持"城乡一体、原水统筹、资源整合、规模发展、因地施策、专业运营、优质服务" 的总体思路，综合考虑地区自然地理条件、社会经济状况以及供水设施基础状况等因素，对水源进行统一高效、统筹配置，优化城乡一体化供水布局，采用"延伸（城市供水管网）、联网联结主干供水管线）、整合（整合农村供水管网）、提标（提升提质农村供水工程）"等方式，大力改善农村供水状况。充分发挥市场机制的优化和积极作用，强化市场主体建设，创新投融资机制，完善运营管理体制，提升供水经营管理水平，提高经营效益。构建顺应社会发展和新时代要求的规模化、集约化、同标准的城乡供水体系，实现城乡供水同质、同标准、同服务、同管理的一体化管理目标。规模：改建及新建供水管道 12000 米及相关配套附属设施，管径DN300~DN600。建设内容：改建及新建供水管道 12000 米及相关配套附属设施，其中 DN600 供水主管道 1000 米，DN500 供水干管 1700 米，DN400 主管干管 9100 米，DN300 供水支管 200 米及附属配套设施。

- 2、阶段性目标： 为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排建设资金，保证项目按计划建成并投入使用，发挥投资效益，根据本项目的建设规模及实际情况，拟定项目建设期为2年。本项目实施包括准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
   首先完成前期准备工作，主要工作内容包括提出和审批项目建议书，可行性研究报告的编制，进行工程招标，签订施工合同，施工前期准备等。完成开挖及管道铺设5392米，阀门井、排气井、排泥井4座；调压井和流量井各1座已完成，其中除调压井外其他井内阀门已安装完成，门卫室房建工程及配套设施工程已完工；旧井阀门更换及开挖完成5座。资金投入及使用情况：

- 项目总投资2950万元。申请地方债券资金1000万元。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

- 绩效评价对象额敏县东城区供水管网新建及改造工程

3、绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行额敏县东城区供水管网新建及改造工程项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。额敏县东城区供水管网新建及改造工程项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：

3.评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

- （三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年额敏县东城区供水管网新建及改造工程进行客观评价。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

- （二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金1000万元，预算资金1000万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：额敏县东城区供水管网新建及改造工程已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。

5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区公共图书馆免费开放专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。

- （三）项目产出情况

1.产出数量

数量指标：指标1：新建DN600 供水主管道，指标值：1000米，实际完成值1000米，指标完成率100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

指标2：新建DN500 供水干管，指标值：1700米，实际完成值1700米，指标完成100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

指标3：新建DN400主管干管，指标值：9100米，实际完成值9100米，指标完成100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

指标4：新建DN300供水支管，指标值：200米，实际完成值新建DN300供水支管米，指标完成100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

2.产出质量

质量指标：指标1：供水完成合格率 ，指标值：100% ，实际完成值 100% ，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

3.产出时效

时效指标：指标1：配套设施完成率，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

时效指标：指标2：资金支付时限，指标值：2022年12月31日前 ，实际完成值2022年12月31日前，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

4.产出成本

成本指标：指标1：支付工程款 ，指标值：1000万元 ，实际完成值1000万元，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

- （四）项目效益情

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：评价指标“综合效益指标”，指标值：长期，实际完成值：达成当年度指标。达成效果：切实改善额敏县东城区各族人民群众生产生活水平及合理利用水资源，项目建成后，能够促进额敏县城社会经济的可持续发展，

社会效益指标：评价指标“提高供水服务质量”，指标值：显著提高，实际完成值：达成当年度指标。达成效果：提高县城建设水平和质量、提高人民生活水平，提高县城建设水平和质量、提高人民生活水平，切实改善额敏县东城区各族人民群众生产生活水平及合理利用水资源，对推进城镇化建设有着十分重要的意义。

可持续影响指标：评价指标“满足额敏县社会生产和生活供水使用”，指标值：有效提升，实际完成值：达成当年度指标。达成效果：构建顺应社会发展和新时代要求的规 模化、集约化、同标准的城乡供水体系，实现城乡供水同质、同标准、 同服务、同管理的一体化管理目标。

（2）满意度

服务对象满意度指标：评价指标“居民满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。

- 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

- 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

- （二）存在的问题及原因分析

1.缺乏宣传力度，需要提高专业技术人员的业务能力，确保项目安全运行。

- 七、有关建议其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

- 八、其他需要说明的问题

### 暂无