项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：2022年高标准农田建设项目

实施单位（公章）：额敏县农业农村局

主管部门（公章）：额敏县农业农村局

项目负责人（签章）： 刘加强

填报时间：2023年2月

目  录

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

（二）项目绩效目标：	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	3

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	13

（一）评价结论	13

（二）主要绩效	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	18

五、预算执行进度与绩效指标偏差	19

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因分析	19

七、其他需要说明的问题	19

八、有关建议	19

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1、项目背景

建设高标准农田是一个重要抓手，要坚定不移抓下去，提高建设标准和质量。高标准农田如何建？郭永田说，农业农村部将明确建设思路、区域布局、重点内容、进度安排、保障措施等，在2022年累计建成10亿亩高标准农田、2030年规划建成12亿亩的基础上，加快把15.5亿亩永久基本农田全部建成高标准农田，同步改造提升超过使用期限的已建高标准农田设施，以此稳定保障1.6万亿斤以上粮食产能。

——在建设布局上要突出重点。各地项目实施以提升粮食产能为首要目标，坚持新增建设与改造提升相结合，以永久基本农田保护区、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点。

——在建设内容上要综合配套。田块整治、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电、科技服务、管护利用等建设内容协同发力，集中力量打造集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。

——在建设措施上要因地制宜。针对不同地区耕地质量问题、农田设施短板和农业生产主要障碍因素，高标准农田分区分类施策推进项目建设。比如，黄淮海和西北地区突出高效节水灌溉，统筹做好新建、补建和改造提升，重点解决耕层浅薄保水保肥能力差、灌溉保障条件薄弱、田间设施老化损毁等问题。

- 主要内容及实施情况

按照“统一规划、因地制宜、尊重民意、整合资源”的原则，结合项目区地形地貌、水文交通、种植制度等现状条件，科学合理布置农业、灌溉排水、田间道路、科技推广、农田防护与生态环境保护等措施开展综合治理。主要建设内容如下：

（一）农业措施。结合项目区田块现状及自然条件，对零散田块进行统一规整、格田成方，实现“小田变大田”，提高田块归并、集中度，适应规模化经营和机械化生产需要，单块格田面积根据现场实际确定，一般为2-15亩；同步实施土壤翻耕、秸秆还田、绿肥种植、增施有机肥等综合措施，改善土壤结构和肥力状况，增强农田综合生产能力。

（二）灌溉与排水措施。围绕项目区农田灌排需求及体系建设，以现状为基础进行优化完善。主要开展塘坝整治、渠道衬砌、排水沟开挖、灌排站修建、机耕桥修建以及节制闸、拦水堰坝、过路过渠涵洞等小型农田水利工程建设，有效提升项目区整体灌排能力，灌溉保证率达到80%～95%，排涝标准达到10年一遇，实现旱能灌、涝能排。

（三）田间道路措施。田间道路布置积极适应农业现代化发展需要，与田、水、林、村规划以及村村通、村组通公路建设规划相衔接，优先对原有道路进行改造提升，坚持少占耕地的原则，因地制宜修建田间机耕路、生产路，机耕路路面宽度3-6m、生产路路面宽度1-3m，道路走向以短顺平直为主，部分区域随地形弯曲、随坡就势，道路通达率达90%以上。

（四）农田防护与生态环境保护措施。农田防护与生态环境保护主要包括农田林网工程、岸坡防护工程、沟道治理工程和坡面防护工程等。结合我县实际，以保持水土、涵养水源为重点，在项目区内主要道路、沟渠两侧，适时、适地、适树进行植树造林，将农田林网建设与地块整治、道路沟渠修建等同步设计、同步实施，提高农田林网建设水平。

（五）科技推广。加强建成高标准农田农业科技配套与应用，推进农机农艺融合配套。推广农业生产全程机械化，提高农业生产机械化水平，主要农作物综合机械化水平不低于80%以上。建立健全耕地质量定位监测，推广统防统治、布置杀虫灯、粘虫板等绿色防控措施，病虫害综合防治覆盖率达到85%以上。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数6298万元，全年预算数6298万元，实际总投入6298万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。

资金使用情况：该项目年初预算数6298万元，全年预算数6298万元，全年执行数6069.69万元，预算执行率为96.37%，用于（1）灌溉排水工程：改建滴灌系统，项目区规划滴灌面积，铺设田间地埋管道；配套闸阀井，排水井；机电设备：离心泵，变频柜，自清洗网式过滤器，变压器，施肥罐；修建管理房，新建沉砂池。配套自动化灌溉控制系统及管理平台，包括：自动化灌溉控制管理平台及设备，无线水泵控制器，自动施肥机，一体式田间智能阀门，无线网关。（2）项目区规划田间道路，改建道路路面结构、宽度等。（3）农田防护工程。项目区补植防护林。（4）土壤改良。（5）其它工程。如项目区新建高标准农田公示牌。

- （二）项目绩效目标：

1、总体目标：本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

2、阶段性目标：

一阶段着力推进规划布局。结合地区农业农村局部署开展的“十三五”以来高标准农田建设评估工作，安排人员对高标准农田和农业高效节水建设情况再次进行详细摸底调查，全面摸清已建成的高标准农田和农业高效节水数量、质量、后续管护情况并全面准确上图入库，实现“底数清、位置准、情况明”；在此基础上，对接地区关于全国高标准农田和农业高效节水的任务分配，落实地区党委政府关于打好打赢脱贫攻坚战和实施好乡村振兴战略的工作部署，组织制定额敏县《“十四五”高标准农田（农业高效节水）建设规划》。

二阶段着力强化任务落实。加快构建和完善“定期调度、对接督导、挂点督查”常态化监督机制，推动项目按时保质保量完成建设任务。将高标准农田和农业高效节水建设任务落实情况纳入政府督查范围，作为粮食安全行政首长负责制考核重要指标和绩效考评内容，压实工作责任。

三阶段着力健全管护机制。积极推动已建农业节水项目区以村为单位组建农民专业合作社，将财政投资建设的农业节水设施作为合作社资产，农户以土地经营权入社，由合作社对已建农业节水设施及相应的耕地进行统一管理，并将斗农毛渠及田间节水设施纳入水价综合改革末级渠系管护机制建设一并推进；对尚未组建合作社的项目区，积极推动探索农业节水物业化管理模式，由专业化公司对农业节水设施进行维护。

四阶段着力规范项目管理。通过委托第三方专业机构稽查方式，加强对高标准农田建设的项目申报、勘察设计、招标投标、合同签订、工程施工、工程监理、竣工验收等巡回检查。将高标准农田和农业高效节水建设纳入贯彻落实《中国共产党农村工作条例》的督查范围，开展高标准农田和农业高效节水项目规范化管理专项督查。

五阶段着力强化队伍建设。会同自然资源、水利、农业等部门，组建自治区高标准农田建设专家指导组，全面加强顶层设计的技术支撑和技术指导。额敏县农业农村局成立高标准农田建设专班，集中力量推进本地区高标准农田和农业高效节水建设。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

- 绩效评价对象

2022年高标准农田建设项目

3、绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年高标准农田建设项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2022年高标准农田建设项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：

3.评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

- （三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年高标准农田建设项目进行客观评价。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

- （二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金6298万元，预算资金6298万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：年初预算数6298万元，全年预算数6298万元，全年执行数6069.69万元，预算执行率为96.37%。

3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：2022年高标准农田建设项目已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。

5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区公共图书馆免费开放专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时进行项目工程验收工作，装订项目档案。

- （三）项目产出情况

1.产出数量

数量指标：指标1：高标准农田建设面积 ，指标值：5.5万亩，实际完成值5.5万亩，指标完成率100%，偏差率为0；

指标2：新增节水灌溉面积，指标值：1.1万亩，实际完成值1.1万亩，指标完成率100%，偏差率为0。

2.产出质量

质量指标：指标1：项目验收合格率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

指标2：高标准农田建设达标率，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成率100%。

3.产出时效

时效指标：指标1：项目资金拨付及时率 ，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成率100%；

指标2：资金拨付完成时间 ，指标值：2022年12月10日，实际完成值2022年12月10日，指标完成率100%。

4.产出成本

成本指标：指标1：高标准农田建设成本，指标值：4093.7万元 ，实际完成值 4093.7万元，指标完成率100%；

指标2：田间道路建设成本，指标值：1259.60万元 ，实际完成值1259.60万元，指标完成率100%；

指标3：高标准农田附属设施建设成本，指标值：944.7万元 ，实际完成值 716.39万元，指标完成率75.8%

- （四）项目效益情况

1.项目效益

（1）实施效益

社会效益指标：评价指标“提高农业综合生产力”，指标值：显著提高，实际完成值：达成年度指标。

（2）满意度

服务对象满意度指标：评价指标“受益群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。

- 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为96.37%，指标总体完成率为97.98%，二者之间的偏差值为1.61%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

- 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 一是广泛宣传，深入调研。加大宣传、营造氛围，激发广大干群开发热情，自觉参与到项目建设工作中来。立项前和项目规划设计中，及时组织区直有关单位和项目所属镇村人员集中深入实地察看现场，广泛听取农民群众的意见和建议，科学编制方案，及时将项目规划在项目区进行公示，使项目规划更加符合群众要求，更适合项目区经济发展需求。

- 二是统筹规划，择优立项。按照项目立项条件和要求，统筹规划，反复论证，严格筛选，广泛征求当地干部群众意见，择优立项，把高标准农田建设项目安排在农村经济发展最需要的地方和环节。同时不断更新项目库，在符合全区农业发展总体规划的基础上，择优选择开发潜力大、预期效益明显、领导重视支持、群众关心拥护的项目入库，做到项目库动态管理。

- 三是科学布局，精心设计。项目规划设计中，会同设计人员和项目镇村相关人员实地进行调查勘测统筹规划，在取得第一手资料的基础上，围绕高标准农田+、粮食安全生产、农业产业化经营以及当地农村经济发展的需要，科学布局精心设计，将基本农田提升为高标准农田示范区，提高现代农业发展水平和粮食生产能力。

- 四是上图入库，确保准确。根据国家农田建设项目管理办法规定，高标准农田建设项目范围必须能满足“上图入库”。一方面运用“十二五”以来高标评估成果，认真梳理和掌握全区高标准农田已建和未建面积；一方面在项目申报时，要求各镇做好项目“上图入库”的前审、报备工作，确保图、表、数据库数据的真实性和准确性，避免重复建设，发生不能上图入库现象。

- 存在的问题及原因分析

- 1、高标准农田建设中存在最普遍的问题是在建设维护方面。这类问题贯穿从建设进度到项目质量、从维护工作到责任制度的各个环节，具体形式多样，直接影响了高标准农田建设的应有效益。

- 2、高标准农田建设中依然存在比较严重的违法违规问题。表现为资金的违规使用、工程招投标上的违法行为，以及验收程序不合规。真实、合法、效益一直是审计机关的监督要点，而有些违法违规问题屡查屡犯，说明在防范能力、查处力度和威慑效果方面还有待进一步提高。

- 3、高标准农田建设在规划布局问题。反映出有关部门对农田建设的重要性和安全性问题认识不足，没有充分重视这项工作。而配套设施方面的问题，也反映出重形式轻实质、重建设轻实效，忽视“最后一公里”，没有从根本上理解高标准农田建设的实际内涵。就资金拨付方面而言，随着财政、农业农村等相关部门不断加快资金下达、拨付的进度，增加对各项补贴的保证程度，有关资金拨付及时性、充分性等方面的问题正在逐步得到解决。

- 进一步做好高标准农田建设的对策建议

- （一）压实基层管护责任

- 必须提高政治站位，增强高标准农田保护的责任感、紧迫感。要从保障国家粮食安全的高度和推进乡村振兴战略的视野认识、理解高标准农田建设的重大意义，从强化现代农业基础支撑、确保国家粮食供给的宏观定位做好高标准农田建设的各项工作。高标准农田三分建、七分管，在加强对规划布局进行前置审查的同时，要压实基层相关责任主体的管护责任，有效落实，建管并重，良性运行。

- 健全高标准农田的管护机制。高标准农田的管护主要在各基层乡镇，根据国家颁布的《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022），高标准农田建成后，划定为永久基本农田，实施最为严格的保护。必须严格执行国家有关农田保护的法律法规，强化对管辖范围内的高标准农田监管，制定完善本地区的管理维护制度，明确地方各级政府相关职责，充分压实各基层乡镇的属地责任，发挥村级组织、承包经营者在农田管护中的主体作用，探索形成多元化管护格局和长效化管理机制，做好田、水、路、电等各项管护具体事务的衔接，确保高标准农田能够正常利用，发挥保障国家粮食安全的基础性作用。

- 强化高标准农田的投入保障。各地方应进一步强化农田建设项目管护经费合理保障机制，根据当地经济发展和财力水平，制定适宜的管护经费标准，并按照国家全面实施预算绩效管理的规定，对管护资金的投入成本和运用效果进行考核、评价。对公益性的农业基础设施增加经费补助，并探索社会资本参与高标准农田管护的具体形式，建立稳定可靠而又多形式多渠道的管护保障机制。

- （二）协同加强考核监督

- 高标准农田建设是一项长期、系统性的重大工作，既需要各层级各部门共同努力开展，也需要协同加强考核监督，围绕高标准农田建设的工作重点，形成“规划布局—建设维护—考核监督—修正完善”的机制，督促该项工作有序推进。

- 加强责任考核。在国家高标准农田建设顶层设计和规划的制度安排下，各级地方相关部门要逐级落实好任务责任，制定地方工作方案、实施办法，做到目标明确、措施可行、责任清晰，提高基层治理能力。建立和强化考核制度，将农田闲置撂荒、设施毁坏、土地“非农化”“非粮化”等问题列入考核重要内容，对执行政策、推动工作不力者，进行严肃追责问责。

- 加强监督检查。一是加强部门内部上级对下级工作的监督检查，如农业农村部门对地方农业部门逐级落实管理责任的监督检查，财政部门对财政资金下拨工作的监督检查。二是加强审计、纪检监察等专职监督部门的监督检查。以审计为例，各级审计机关持续加强对高标准农田建设的规划执行、工程进度、项目管护、资金使用、招标验收、“非农化”“非粮化”情况的审计，对发现的问题提出整改建议，并将整改落实情况纳入地方党政领导班子考核，加强审计整改跟踪检查。

- （三）优化种粮激励政策

- 2022年，中央一号文件强调落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，要求高标准农田原则上全部用于粮食生产。为切实遏制耕地 “非农化”，防止“非粮化”利用，国务院办公厅发布了防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见，一些地方政府也发布了相应的文件，严格实行用途管制，开展遏制“非农化”防止“非粮化”利用工作。

- 在严格执行法律法规、严格规范农业生产经营的同时，必须优化种粮激励政策，完善粮食生产支持措施，健全粮食主产区的利益补偿机制，切实保护和调动地方各级政府重农抓粮、农民务农种粮的积极性。

- 在财政政策上，优化财政支出结构，将农田建设作为重点支持事项，加大粮食生产功能区政策支持力度，较大幅度地提高粮食种植的专项资金补贴、农机购置补贴，发放农资价格上涨补贴，稳定保障种粮农民种粮收益，推动提升粮食的规模经营水平，有效防止“非粮化”。开展高标准农田禁止“非农化”“非粮化”利用的宣传，树立先进典型示范强化引领作用。推进常态化的巡查，及时发现和依法依规整治占用高标准农田的违法行为；对“非农化”“非粮化”问题，一经发现应及时予以纠正。

- （四）加大违法惩处力度

- 对于屡查屡犯的违纪违法问题，要加大惩处力度，发现一起坚决查处一起。

- 七、有关建议其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

- 八、其他需要说明的问题