**额敏县转移支付2022年度绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

1.2022年中央下达我县水利发展资金节水补助110万元，小型水库维修养护40万元。

2.完成2022年度水利发展资金发放任务，发放节水补助55万元；完成小型水库维修养护项目资金发放任务，发放项目资金38.8万元。

**二、绩效情况分析**

（一）资金投入情况分析。

2022年我县节水补助资金总额为110万元，小型水库维修养护项目资金总额为40万元，资金均已到位。

完成2022年度资金发放任务，发放项目资金150万元。

（二）资金管理情况分析。

项目资金管理中，施工单位提交申请资金资料，先由监理审核签字，再由业主审核签字，最后由财政局相关科室进行终审，并支付资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

截止到2022年12月底，额敏县节水补助项目、小型水库维修养护项目已全部完成建设任务，完成上级批复的年度绩效目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标

实施县域节水型社会达标建设项目数，目标值1个，全年实际完成值1个，完成率100%。

小型水库工程维修养护座数，目标值2座，全年实际完成值2座，完成率100%。

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数，目标值1个，全年实际完成值1个，完成率100%。

新增农业水价综合改革面积，目标值33.19万亩，全年实际完成值33.19万亩个，完成率100%。

（2）质量指标

截止2023年6月底，完工项目初步验收率100%；已建工程是否存在质量问题，否；工程验收合格率100%。

1. 时效指标

截至2022年底，投资完成比例100%；截止2023年6月底，完工项目初步验收率100%。

（4）成本指标

单价是否控制在批复概算单价内，是。

2、效益指标

（1）社会效益指标

山洪灾害防治保护人口数量3.62万人。

其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口0.96万人。

（2）可持续影响指标

已建工程是否良性运行，是；工程是否达到设计使用年限，是。

3、满意度指标

项目实施后，收到项目区内群众一致好评，群众满意度较高。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

（一）绩效目标未完成原因分析。

均已完成。

（二）下一步改进措施

1、是要高度重视，要认真学习领会国家政策精神。

2、根据地区下达资金时间，及时足额发放，不滞留。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

经自评额敏县2022年度节水补助项目和小型水库维修养护项目综合评价自评得分为100分,自评结果为“优”。

**五、其他需要说明的问题**

无

**六、附件**。

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

额敏县水利局

2023年4月11日