项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：额敏县供水系统提质增效项目

实施单位（公章）：额敏县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：额敏县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：

填报时间：2023年2月

目  录

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

（二）项目绩效目标：	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	3

（三）绩效评价工作过程	12

三、综合评价情况及评价结论	13

（一）评价结论	13

（二）主要绩效	14

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	18

五、预算执行进度与绩效指标偏差	19

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因分析	19

七、其他需要说明的问题	19

八、有关建议	19

- 一、基本情况

- （一）项目概况：

- 额敏县供水系统提质增效项目，为加强城镇供水安全，利用信息技术手段对从水源地监测到龙头水管理的整个供水过程实现实时监测管理，制定合理的信息公示制度，保障居民用水安全，并建设全过程智慧水务系统的监控体系，2022年预建设该项目。于2022年6月28日由额敏县发展和改革委员会批复《关于额敏县供水系统提质增效项目的可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，额发改〔2020〕94号，项目代码为：2020-654221-46-01-038280，总投资为3500万元，主要建设内容为新建供水管网水表及阀门井等供水构筑物，新增约32000套智能水表及阀门等附件设施。新建供水支付系统等第三方支付平台、数据处理平台、智能显示大屏等智慧市政配套设施及软件设备。

1、项目背景

- 智慧城市建设是推动集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化发展，拉动内需，带动产业转型升级的重要途径。《国家智慧城市试点暂行管理办法》明确指出各地要以创建智慧城市为契机，积极开展体制机制创新，探索符合当地实际的城镇化发展模式，加强城市规划、建设和管理，促进工业化、城镇化与信息化的高度融合。智慧城市不是城市信息化、“数字城市”的简单升级，而是通过构建以政府、政府、市民为三大主体的交互、共享信息平台，为城市治理与运营提供更简捷、高效、灵活的决策支持与行动工具，达到可感可视的安全、触手可及的便捷、实时协同的高效、和谐健康绿色的目标。

2、主要内容及实施情况

- 为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排建设资金，保证项目按计划建成并投入使用，发挥投资效益，根据本项目的建设规模及实际情况，拟定项目建设期为2年。本项目实施包括准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
   首先完成前期准备工作，主要工作内容包括提出和审批项目建议书，可行性研究报告的编制，进行工程招标，签订施工合同，施工前期准备等；现价段正在进行设备采购。资金投入及使用情况：

- 项目总投资3500万元。申请地方债券资金3000万元。

- 3、资金投入和使用情况

- 资金投入情况：该项目年初预算数3000万元，全年预算数3000万元，实际总投入3000万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。

- 资金使用情况：该项目年初预算数3000万元，全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100.00%，用于新建供水管网水表及阀门井等供水构筑物，新增约32000套智能水表及阀门等附件设施。新建供水支付系统等第三方支付平台、数据处理平台、智能显示大屏等智慧市政配套设施及软件设备。

- （二）项目绩效目标：

1、总体目标：新建供水管网水表及阀门井等供水构筑物，新增约32000套智能水表及阀门等附件设施。新建供水支付系统等第三方支付平台、数据处理平台、智能显示大屏等智慧市政配套设施及软件设备

- 2、阶段性目标： 项目总投资3500万元。申请地方债券资金3000万元。预计2023年3月底复工，2024年12月可完工。目前已完成总工程量的58%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

- 绩效评价对象

绩效评价对象为“额敏县供水系统提质增效项目”评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

本次评价范围从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益（包括实施效益及满意度）四个维度进行评价。

3、绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行额敏县供水系统提质增效项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。额敏县供水系统提质增效项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：

3.评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

- （三）绩效评价工作过程

前期准备：我单位收到上级下达专项工作任务，由我局上会后拟定工作方案，成立项目小组，由小组成员收集整理相关资料，准备开展各项专项工作，聘请第三方编制额敏县供水系统提质增效项目的可行性研究报告。开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施：我局制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价：根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 本项目的建设可以促进额敏县供水事业的均衡发展，保障额敏县的居民生活用水，促进额敏县社会稳定，提高人民群众的健康水平，促进社会主义和谐社会的建设，项目具有良好的社会效益。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年额敏县供水系统提质增效项目进行客观评价。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

通过额敏县供水系统提质增效项目的建设，能满足县城居民生活用水的需求。在保证引水质量的情况下，促进社会稳定，同时能促进额敏县社会事业的发展，项目总投资3500万元，项目申请债劵资金3000万元、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

- （二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金3000万元，预算资金3000万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：年初预算数3000万元，全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：额敏县供水系统提质增效项目已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。

5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区公共图书馆免费开放专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。本项目的建设可以促进额敏县供水事业的均衡发展，保障额敏县的居民生活用水，促进额敏县社会稳定，提高人民群众的健康水平，促进社会主义和谐社会的建设，项目具有良好的社会效益。

- （三）项目产出情况

1.产出数量

数量指标：指标1：新建供水管网水表及阀门井等供水构筑物，指标值：32000套，实际完成值32000套，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

### 指标2：新建供水支付系统套数，指标值：3套，实际完成值3套，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）。

2.产出质量

质量指标：指标1：验收合格率 ，指标值：100% ，实际完成值100% ，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）；

3.产出时效

时效指标：指标1：项目开工时间，指标值：2022年4月20日，实际完成值2022年4月20日，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）；

### 指标2：项目完工时间，指标值：2022年12月31日，实际完成值2022年12月31日，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）；

4.产出成本

成本指标：指标1：建筑工程成本，指标值：1600万元，实际完成值1600万元，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）；

指标2：设施设备采购成本，指标值：=400万元，实际完成值=400万元，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%）；

- （四）项目效益情况

1.项目效益

（1）实施效益

社会效益指标：评价指标“提高供水管理水平”，指标值：显著提高，实际完成值：达成年度指标。

可持续影响指标：评价指标“政府的城市管理水平的提高”，指标值：持续提高，实际完成值：达成年度指标。

（2）满意度

服务对象满意度指标：评价指标“收益群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥*95%。

- 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

- 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。

2.二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

- （二）存在的问题及原因分析

1.缺乏宣传力度，需要提高专业技术人员的业务能力，确保项目安全运行。

- 七、有关建议其他需要说明的问题

- 1. 预算安排和执行方面建议

- 按照要求，加大执行力度，但要保证资金的使用规范。

- 2 、制度建设方面建议

- 按照要求，加大执行力度，但要保证资金的使用规范。

- 3、项目管理方面建议

- 加强各部门之间的沟通与联系，方便工作的开展，明确各部门的工作职责，明确重点任务、确保工作有序进行；开展项目业务培训，掌握项目服务规范等相关工作要求。

- 4、资金管理方面建议

- 制度要不断跟新与完善，按照财政资金管理及审批制度，努力提高其使用效率，在资金的使用上坚持专款专用。

- 其他需要说明的问题

### 无