额敏县2025年生产建设项目水土保持

涉企行政检查工作计划

为深入贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》等法律法规，加强水土保持行政检查工作要求，依法履职尽责，2025年将持续加大全县在建生产建设项目水土保持行政检查工作力度，为认真做好生产建设项目水土保持方案实施情况的行政检查，制定2025年生产建设项目水土保持行政检查工作方案如下：

一、总体目标

生产建设项目水土保持行政检查是水土保持强监管的主要内容。全面推进水土保持监管检查程序和行为规范，强化跟踪检查措施、改进和完善行政检查工作中的薄弱环节，不断提高行政检查工作质量和效果。督促生产建设单位严格落实水土流失防治主体责任。全面排查消除水土流失危害隐患，确保全县不发生严重水土流失危害事件。

二、检查项目

2025年，额敏县水利局组织开展县级审批生产项目的水土保持行政检查。重点检查挖填土石方量大、存在大型弃渣场、扰动范围广、水土流失隐患大、开工信息及水土保持监测季报不规范等工程项目。

三、检查组织方式及分工

行政检查要进一步强化检查力度，根据各生产建设项目所处的建设阶段，设计阶段、实施阶段、验收及投产使用阶段均要涉及，巡查水土保持工作开展情况，采用项目现场实地检查与疑似违法违规图斑现场核查等方式开展，确保行政检查成效明显。

四、行政检查内容

（一）水土保持方案报批及变更等手续履行情况；

（二）水土保持设施施工进展情况；

（三）水土保持监测、监理工作开展情况；

（四）水土保持补偿费缴纳情况；

（五）生产建设单位水土保持工作管理情况；

（六）水土保持设施验收与主体工程验收同步情况。

五、行政检查程序

（一）书面或电话通知被检查单位；

（二）现场检查；

（三）听取生产建设单位情况介绍；

（四）对存在违法违规情况的，调查取证；

（五）形成检查记录；

（六）签发书面行政检查意见。

六、时间安排

行政检查从2025年6月开始，至10月底结束。

七、检查要求

（一）准备工作

1.提前掌握检查项目的水土保持方案实施情况并督促建设项目做好检查配合工作。

2.被检查项目的建设单位应按照检查内容要求，在自查基础上，准备相关支撑性说明材料，并提交项目的水土保持方案实施情况报告。

（二）现场检查

行政检查组应深入工程现场，对照水土保持方案和后续设计，检查水土保持工程措施落实情况，主要包括表土剥离、保存和利用情况，水土保持工程、植物、临时防治措施落实情况，弃渣是否堆放在水土保持方案规定的存放地等。措施类型、设计要求、实施情况、存在问题等，并拍摄现场照片。对检查中发现存在的问题进行反馈，并提出初步整改要求和指导意见。

（三）内业检查

检查组应认真查阅档案资料，主要是生产建设单位水土保持管理机构、人员和管理制度有关资料，水土保持监理、监测的阶段性成果资料，水土保持措施重大变更报批资料，各级水行政主管部门提出的行政检查意见等。

（四）行政检查意见

行政检查工作结束后，与建设单位交换行政检查意见，指导督促建设单位按有关要求进行整改，填写《生产建设项目水土保持行政监督检查表》，并现场签字确认。

额敏县水利局

2025年5月20日